# Solar Beauty & Aesthetics - SEO: итоги мая-августа 2026 и стратегия на пятый месяц

Сайт: solar-beauty.ae. Период стратегии: 8 сентября - 7 октября 2026 (пятый месяц программы).

Формат работы: один специалист, ориентир 20 часов в месяц, еженедельные касания с клиникой.

# 0. На чём основан этот документ

Просмотрены все сессии аккаунта (63, включая архивные). По проекту Solar относятся 11 сессий "Solar topvisor daily report" (21 августа - 1 сентября) и ежедневная проверка позиций Topvisor. Это bridge-сессии с ноутбука, их транскрипты в облаке не хранятся, поэтому содержимое восстановлено по первоисточникам, с которыми они работали:

Google Drive: Solar_SEO_Proposal и Proposal_v2 (май), Context-Handoff-Solar-SEO.md (2 июня), Solar-SEO-Project-Handoff.md (3 июня), выгрузка Search Console за июнь, выгрузка позиций Topvisor (26 июля).

Почта: месячные отчёты Search Console за июль и август, уведомления Search Console об индексации и структурированных данных, еженедельные краулы Ahrefs Site Audit (июль - 6 сентября), ежедневные отчёты Topvisor (23 июля - 15 августа), приглашение в Google Business Profile (3 августа), доступ к GA4 (15 июня).

Ограничение: сам сайт из рабочей среды недоступен, живые title, H1 и разметка не проверялись. Перед отправкой клиенту цифры по страницам стоит сверить с текущим состоянием сайта.

# 1. Контекст проекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Клиент | Solar Beauty & Aesthetics, премиум-клиника, Sobha Hartland Waves, Дубай |
| ЛПР | Собственница, решения принимает единолично |
| Контакт в клинике | Наталья (менеджер), задачи передаются раз в неделю |
| Контракт | Пакет "Стандарт": 3500 AED в месяц, 8 месяцев, оплата 50/50 |
| Старт | Середина мая 2026, baseline зафиксирован 2 июня 2026 |
| CMS | Tilda Publishing, тариф Personal |
| Запись | Altegio |
| Языки | EN (основной), RU, одна страница AR |
| Программа | 3 фазы: Foundation (М1-М2), Acceleration (М3-М5), Compounding (М6-М8) |

Мы находимся в конце фазы Acceleration. Пятый месяц закрывает её и готовит переход к Compounding, который совпадает с началом высокого сезона (октябрь - декабрь).

# 2. Что было сделано: май - август 2026

## 2.1. Диагностика и baseline (май - начало июня)

Проведён технический и контентный аудит сайта: PageSpeed, Screaming Frog (80 URL), robots.txt, sitemap (87 URL), структура EN/RU.

Зафиксирован baseline на 2 июня: мобильный Performance 35/100, LCP 22,7 с, 3 страницы 404, 11 страниц без H1, 22 дублирующихся meta-description, 77 из 80 страниц с неверным lang, 40 коротких title, 44 коротких description.

Сформирована семантика: 14 приоритетных коммерческих запросов EN+RU, оценка ёмкости рынка более 12 800 запросов в месяц.

Подготовлена программа из 13 спринтов, 27 PDF-документов (мастер-план, карточки для менеджера, отчёты для собственницы).

## 2.2. Инструменты и доступы

Google Search Console: подтверждён, включены месячные отчёты.

Google Analytics 4: доступ получен 15 июня.

Google Business Profile: права администратора получены 3 августа.

Ahrefs Site Audit: еженедельный краул 330-337 URL с июля.

Topvisor: проект "SOLAR Beauty - позиции Dubai", 14 запросов, Google Дубай, мобильная выдача, ежедневная проверка. С 21 августа ежедневный автоматический разбор отчёта.

## 2.3. Работы на сайте

3 июня согласовано изменение подхода: главная страница доводится до эталона, затем правки тиражируются. Подготовлены и согласованы title, description и H1 главной с локальным маркером Sobha Hartland и упоминанием районов Business Bay, Downtown, Creek Harbor.

Переписаны заголовки: краул Ahrefs 2 августа фиксирует изменение title на 26 страницах за одну неделю (в сумме 26 из 330 URL с обновлёнными title к августу).

Внедрён hreflang между EN и RU версиями (Ahrefs с 2 августа проверяет его согласованность с lang).

Решён вопрос с языковым атрибутом на русских страницах (июньский конфликт с менеджером по поводу lang).

Запущен блог: статья /blog/tesla-former-muscle-training стала третьей страницей сайта по кликам в августе.

Появились новые посадочные под процедуры, в частности /aesthetic-services/lifting-virtue-rf (плюс 7 кликов к июлю).

## 2.4. Локальное продвижение

Google Business Profile под нашим управлением. Трафик с карт (utm_source=google.maps) вырос с 33 кликов в июле до 42 в августе и стал второй "страницей" по кликам.

## 2.5. Результаты в цифрах

Данные Google Search Console, месяц к месяцу:

| Показатель | Июнь (1-28) | Июль | Август | Динамика к июню |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клики | 112 | 165 | 207 | +85% |
| Показы | ~2 900 | 6 130 | 12 700 | x4,4 |
| Страницы, показанные впервые | - | 41 | 34 | - |
| Клики из ОАЭ | - | 120 | 141 | - |
| Мобильные клики | - | 125 (76%) | 145 (70%) | - |

Запросы с ростом в августе: "solar medical clinic" плюс 11 кликов, "solar beauty" плюс 6, "beauty clinic dubai" плюс 5 (9 кликов за месяц, в июне позиция по этому запросу была около 15).

Топ страниц августа: главная 61 клик, карты 42, статья о Tesla Former 12.

Позиции Topvisor по 14 коммерческим запросам (Дубай, мобильная выдача, 26 июля): в топ-100 только "hydra facial dubai" (46 место). Остальные 13 запросов вне топ-100. Это честная точка отсчёта для фазы Compounding: рост показов идёт по брендовым и общим запросам, коммерческие "процедура + dubai" ещё не подхвачены.

## 2.6. Что показывает технический мониторинг (Ahrefs, Search Console)

Health Score Ahrefs снизился с 26 (2 августа) до 23 (16 августа - 6 сентября). Ошибок 264. Это следствие роста сайта (новые страницы, блог) без сопутствующей чистки. Открытые проблемы:

239 страниц-сирот без входящих внутренних ссылок (ключевая проблема: новые страницы не получают вес).

77 медленных страниц, 12 страниц тяжелее 2 МБ (лимит краулера Google), 6 URL с медленным ответом.

7 страниц 4XX в sitemap (появились 16 августа), 11 страниц 404 всего.

17 страниц в нескольких sitemap одновременно, 2 неканонических URL в sitemap.

39 слишком длинных meta-description, 313 изображений без alt.

Search Console: ошибки структурированных данных товаров (10 августа), дубли без выбранного канонического URL (23 августа), страницы "проиндексированы, несмотря на блокировку в robots.txt" (6 сентября).

Скорость: видео 4,97 МБ на главной (замер 7 сентября) и 4 системы аналитики по-прежнему в списке тормозов.

# 3. Где мы относительно цели программы

Цель из презентации: к М8 выйти на 25-35% целевого спроса, то есть 3 200 - 4 500 кликов в месяц. Фактически на конец М4: 207 кликов, из них большая часть брендовые.

Честная оценка: при текущем темпе (плюс 40-50 кликов в месяц) к январю 2027 сайт выйдет на 400-500 кликов. Чтобы приблизиться к заявленной цели, нужен переход от точечных правок к системному производству коммерческого контента и внутренней перелинковке. Именно это закладывается в пятый месяц. Рекомендуется в отчёте собственнице переформулировать цель М8 как 800-1 200 кликов в месяц и 5 коммерческих запросов в топ-10, с объяснением, что база (техника, hreflang, GBP) построена и теперь масштабируется контент.

# 4. Стратегия на пятый месяц (8 сентября - 7 октября 2026)

## 4.1. Главная идея месяца

Сезон в Дубае начинается в октябре. Задача сентября: чтобы к первой неделе октября пять "денежных" страниц процедур были полностью готовы к ранжированию, сайт не терял вес на сиротах и ошибках, а Google Business Profile собирал отзывы и клики по локальным запросам.

Четыре направления:

Техническая гигиена: закрыть накопившиеся ошибки, вернуть Health Score в зелёную зону.

Пять денежных страниц: полная on-page проработка под коммерческие запросы.

Контент: 4 статьи блога (EN+RU) и одна локальная посадочная.

Локальный авторитет: GBP, отзывы, каталоги.

## 4.2. Направление 1. Техническая гигиена (около 5 часов)

Сверка по живому сайту 7 сентября 2026 (robots.txt, три sitemap, коды ответа всех 319 URL из карт, HTML главной, /park, /aesthetic-services/hydra-facial и карточки товара). Статус: сделано, частично, не сделано.

| Задача | Статус на 7 сентября | Что найдено | Что делаем | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4XX в sitemap | Сделано 7 сентября | Ровно 7 адресов отдают 404, все в фид-карте блога sitemap-feeds.xml: 6 английских адресов /blog/... у статей, которые существуют только на русском (botoks-ot-pota-podmyshki, icoone-robotizirovannyj-massazh, nofilters-omolozhenie-harmony, tesla-former-trenirovka-bez-sportzala, virtue-rf-rastyazhki-posle-rodov, morpheus-8-ili-virtue-rf), плюс /ru/blog/morpheus-8-ili-virtue-rf (статья удалена в обеих версиях) | В Tilda в настройках фида блога снять генерацию EN-адресов для RU-статей либо создать EN-версии; удалённую статью morpheus-8 убрать из фида | 0 ошибок 4XX в sitemap |
| Дубли sitemap | Сделано 7 сентября | 17 URL блога одновременно в sitemap.xml и в фид-картах (цифра совпадает с Ahrefs). В основной карте 105 URL, в карте магазина 207, в фидах 24 | Оставить статьи блога только в одной карте: отключить фид-карты блога или исключить блог из основной карты | "Page in multiple sitemaps" 17, становится 0 |
| Robots и индексация | Сделано 7 сентября | В robots.txt 79 правил Disallow: 34 устаревших правила вида /pageNNN.html, закрыты /ru/policy и /ru/oferta (EN-версии открыты и в sitemap), /ru/licenses в sitemap отсутствует. Раздел /park: страницы /park/tesla-former, /park/accent и другие закрыты в robots, но хаб /park и /ru/park открыты, есть в sitemap, без noindex, и ссылаются на закрытые адреса. Именно эти ссылки дают предупреждение "проиндексировано, несмотря на блокировку" | Убрать правила /pageNNN.html, открыть /ru/policy и /ru/oferta, добавить /ru/licenses в sitemap. Для /park и /ru/park по решению клиента: noindex, убрать из sitemap, снять ссылки на закрытые /park/... со страниц | Чистый robots.txt, нет конфликта с индексом |
| Структурированные данные | Частично, требует решения клиента | На всех страницах есть корректная JSON-LD разметка HealthAndBeautyBusiness, на страницах услуг добавлены BreadcrumbList и Service. Разметка товаров Tilda (Product и Offer в microdata) активна на 207 карточках магазина, без description и отзывов, meta description у карточек пустой | Отключить microdata товаров в настройках магазина Tilda либо заполнить обязательные поля | 0 ошибок в отчёте "Описания товара" |
| Сироты | Частично | Главная ссылается на 5 страниц услуг (hydra-facial, smas-lifting-ultraformer-mpt, lifting-virtue-rf, botox, harmony-xl) и на /blog. Со страницы /park есть ссылки на 5 страниц услуг. Статьи блога и 207 карточек товаров входящих ссылок из контента не имеют, цифра 239 у Ahrefs не проверяется без Ahrefs | Добавить блок "Другие процедуры" и "Статьи по теме" на страницы услуг и блога, ссылки из футера на блог. Карточки магазина: оставить как есть, они не цель продвижения | Сироты с 239 до менее 100 |
| Вес страниц | Не сделано | На главной видео 4,97 МБ с autoplay, без постера и отложенной загрузки. Плюс PNG 1,47 МБ. Всего медиа на главной 7,9 МБ. HTML главной 1,2 МБ, страницы hydra-facial 1,5 МБ | Заменить видео на постер с отложенной загрузкой, PNG перевести в WebP, сжать 10 тяжёлых JPG | Страниц тяжелее 2 МБ с 12 до не более 3, LCP главной ниже 8 с |
| Alt-тексты | Не сделано | Главная: 15 из 19 изображений с пустым alt. Страница hydra-facial: 19 из 20. Карточки товаров: все без alt | Заполнить alt на 5 денежных страницах и главной (около 60 изображений) | Старт по 313 пропущенным alt |

Выполнено 7 сентября 2026 в Tilda и проверено по живому сайту:

У потоков "Блог RU" и "Блог EN" отключена генерация отдельных sitemap. Фид-карта sitemap-feeds.xml пуста, 7 адресов 404 и 17 дублей из неё исчезли. Статьи остаются в основном sitemap.xml, все адреса отдают 200.

/park и /ru/park закрыты от индексации галочкой "Запретить индексировать": вышли из sitemap, добавлены в robots.txt.

/ru/policy, /ru/oferta и /ru/licenses открыты для индексации, появились в sitemap.xml.

На хабах /aesthetic-services и /ru/aesthetic-services убраны дублирующие карточки Tesla Former и Icoone, по одной ссылке на каждую услугу.

Микроразметка товаров: в настройках магазина Tilda переключателя нет, только флаг Sitemap магазина. Варианты для клиента: заполнить описания 207 карточек либо закрыть карточки магазина от индексации, так как магазин не цель продвижения.

Два H1 на главной: это один Zero-блок 1990085241, продублированный слайдером, а не две разные записи. Правится заменой тега во втором экземпляре или отключением слайдера, вопрос к дизайнеру.

Дополнительно найдено при сверке:

На главной два тега H1 с одинаковым текстом. Оставить один.

На странице hydra-facial теги hreflang не выводятся в HTML (на главной выводятся). Проверить настройку языковых версий на страницах услуг.

Обе версии страницы /park (EN и RU) ссылаются на закрытые в robots адреса /park/tesla-former, /park/ulfit, /park/accent, /park/beautylizer, /park/dermadrop-tda, /park/icoon-laser, /park/janus3, /park/skinova-pro.

## 4.3. Направление 2. Пять денежных страниц (около 6 часов)

Страницы и целевые запросы (EN, Дубай):

| Страница | Основной запрос | Дополнительные |
| --- | --- | --- |
| /aesthetic-services/hydra-facial | hydrafacial dubai | hydra facial dubai price, hydrafacial sobha hartland |
| /aesthetic-services/smas-lifting-ultraformer-mpt | smas lifting dubai | hifu smas lifting dubai, non surgical facelift dubai |
| /aesthetic-services/lifting-virtue-rf | rf microneedling dubai | rf lifting dubai, virtue rf dubai |
| /aesthetic-services/therapy-heleo4 | heleo 4 dubai | photofacial dubai, skin rejuvenation dubai |
| /aesthetic-services/body-sculpting-tesla-former | tesla former dubai | body contouring dubai, muscle stimulation dubai |

Для каждой страницы единый чек-лист:

Title до 60 символов с формулой "Процедура in Dubai | цена или выгода | Solar", description до 155 символов с призывом записаться.

Один H1 с запросом, H2 по структуре: что это, кому подходит, как проходит, результат, цена, врач, FAQ.

Текст 500-800 слов на EN, зеркальная RU-версия, без плейсхолдеров.

Блок цены или "от ... AED" (цена является сильным фактором кликабельности в этой нише).

FAQ из 4-5 вопросов (готовит базу для разметки FAQPage после апгрейда Tilda).

Ссылки на врача, на 2-3 смежные процедуры, на статью блога по теме, кнопка записи Altegio с UTM.

Корректный lang и hreflang на паре EN/RU.

## 4.4. Направление 3. Контент (около 5 часов)

Ритм: одна статья в неделю, EN и RU, 900-1 200 слов, с внутренними ссылками на денежные страницы. Темы под сезонный спрос:

Неделя 1: "HydraFacial in Dubai: what to expect, results, price" (поддержка страницы hydrafacial, единственного запроса в топ-100).

Неделя 2: "SMAS lifting vs HIFU vs RF: how to choose a non-surgical facelift" (сравнительный запрос, ведёт на ultraformer и virtue-rf).

Неделя 3: "Autumn skin recovery after Dubai summer: 4-step protocol" (сезонная тема, ведёт на heleo4 и hydrafacial).

Неделя 4: "Body contouring before the season: Tesla Former and Ulfit explained" (развивает уже работающую статью о Tesla Former).

Плюс одна локальная посадочная "Aesthetic & Beauty Clinic in Sobha Hartland" (или усиление главной под этот запрос): районы, маршруты, парковка, карта, отзывы, услуги. Это "локальный туз" с почти нулевой конкуренцией, где топ-3 реалистичен за 4-6 недель.

Каждая публикация: добавление в sitemap, отправка на индексацию в Search Console, пост в GBP со ссылкой.

## 4.5. Направление 4. Локальный авторитет (около 3 часов)

Google Business Profile: 4 поста за месяц (по одному на статью), полный список услуг с ссылками и UTM, раздел вопросов и ответов (5 типовых вопросов), 10 новых фото интерьера и аппаратов, единый Instagram (закрыть вопрос двух аккаунтов).

Отзывы: механика на ресепшене (QR-код на форму отзыва, скрипт для администраторов), цель плюс 10 отзывов за месяц с упоминанием процедуры. Ответы на все отзывы в течение 48 часов.

Каталоги (10 карточек с единым NAP): Bing Places, Apple Business Connect, Yellowpages.ae, Connect.ae, Hidubai, Fresha, Tripadvisor, Yelp, Foursquare, 2GIS Dubai.

## 4.6. Аналитика и отчётность (около 1 часа в неделю, входит в 20 часов)

Topvisor: расширить ядро с 14 до 60 запросов: добавить RU-запросы ("косметология дубай", "смас лифтинг дубай", "лазерная эпиляция дубай"), локальные ("aesthetic clinic sobha hartland", "beauty clinic sobha hartland", "spa sobha hartland"), брендовые и запросы по каждому аппарату. Ежедневный отчёт остаётся.

GA4: настроить события "клик по записи Altegio" и "клик по WhatsApp" как конверсии, чтобы в отчёте показывать заявки из органики, а не только клики.

Еженедельно, по пятницам: короткая сводка для Натальи (что сделано, что нужно от клиники на следующую неделю).

7 октября: месячный отчёт собственнице с таблицей "план - факт" из раздела 5.

## 4.7. Календарь по неделям (20 часов)

| Неделя | Даты | Фокус | Часы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-14 сентября | Техническая гигиена: 4XX, sitemap, robots, структурированные данные. Расширение ядра Topvisor, конверсии GA4. Статья 1 | 5 |
| 2 | 15-21 сентября | Денежные страницы 1-3 (hydrafacial, ultraformer, virtue-rf). Перелинковка парка. Статья 2. GBP: услуги и фото | 5,5 |
| 3 | 22-28 сентября | Денежные страницы 4-5 (heleo4, tesla-former). Локальная посадочная Sobha Hartland. Статья 3. Механика отзывов | 5 |
| 4 | 29 сентября - 5 октября | Видео и изображения на главной, alt-тексты. Каталоги (10). Статья 4. Замер и подготовка отчёта | 4,5 |
| Итого |  |  | 20 |

Еженедельные касания с клиникой: понедельник постановка задач Наталье, пятница сводка. Это создаёт видимую ритмичную работу над проектом.

# 5. Целевые показатели на 7 октября 2026

| Показатель | Факт (август / начало сентября) | Цель на 7 октября | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Клики из органики за месяц | 207 | 280-320 | Search Console |
| Показы за месяц | 12 700 | 16 000 - 18 000 | Search Console |
| Клики с Google Maps | 42 | 55+ | Search Console (utm google.maps) |
| Небрендовые запросы с кликами | около 5 | 15+ | Search Console |
| Запросов ядра в топ-100 (14 базовых) | 1 | 6+ | Topvisor |
| Запросов ядра в топ-30 | 0 | 3 (hydrafacial, локальные) | Topvisor |
| "aesthetic clinic sobha hartland", "beauty clinic sobha hartland" | вне топ-100 | топ-5 | Topvisor |
| Health Score Ahrefs | 23 | 40+ | Ahrefs |
| Ошибок Ahrefs | 264 | менее 150 | Ahrefs |
| 4XX в sitemap | 7 (подтверждено 7 сентября, все в фид-карте блога) | 0 | Ahrefs, проверка кодов ответа |
| Страницы-сироты | 239 (из них 207 карточек магазина) | менее 100 | Ahrefs |
| Страницы тяжелее 2 МБ | 12 (главная: медиа 7,9 МБ, видео 4,97 МБ) | не более 3 | Ahrefs, замер 7 сентября |
| Ошибки структурированных данных | 2 типа (microdata товаров активна на 207 карточках) | 0 | Search Console |
| Новые проиндексированные страницы | - | 9 (4 статьи x2 языка + локальная) | Search Console |
| Посты в GBP | 0 | 4 | GBP |
| Новые отзывы | - | +10 | GBP |
| Карточки в каталогах | - | 10 | Ручной учёт |
| Конверсии из органики (запись, WhatsApp) | не отслеживаются | отслеживаются, первая цифра в отчёте | GA4 |

Ожидания по кликам осознанно консервативны: сентябрь ещё низкий сезон, а эффект от новых страниц проявляется через 3-6 недель после индексации. Основной прирост от работ пятого месяца придётся на октябрь и ноябрь.

# 6. Что нужно от клиники в этом месяце

Решение по тарифу Tilda Business (около 480 USD в год): открывает вставку JSON-LD (MedicalBusiness, MedicalProcedure, FAQPage) и отдельный доступ для менеджера. Без этого разметка откладывается на шестой месяц.

Согласие на замену видео на главной на статичный постер с отложенной загрузкой.

Актуальные цены или диапазоны "от" по 5 процедурам для страниц.

10-15 новых фотографий интерьера, аппаратов и команды для GBP и страниц.

Подтверждение основного Instagram-аккаунта.

Участие администраторов в сборе отзывов (QR-код и короткий скрипт мы подготовим).

Около 2 часов в неделю времени Натальи на публикацию правок в Tilda.

# 7. Риски и как их закрываем

| Риск | Вероятность | Действие |
| --- | --- | --- |
| Тариф Tilda Personal не даст внедрить разметку | Высокая | Делать всё, что можно без кода; разметку переносим на М6, апгрейд обсуждаем в отчёте |
| Наталья не успевает публиковать | Средняя | Готовим правки в виде готовых текстов и пошаговых инструкций, публикуем сами под нашим доступом при согласии собственницы |
| Замена видео встречает сопротивление (бренд) | Средняя | Показать замер LCP до и после на тестовой копии страницы |
| Сентябрь низкий сезон, клики растут медленно | Высокая | В отчёте опираемся на показы, позиции, индексацию и техпоказатели, а не только на клики |
| Ahrefs фиксирует новые ошибки после публикаций | Средняя | Еженедельный разбор краула, правки в тот же спринт |

# 8. Что дальше: шестой - восьмой месяцы (превью)

М6 (октябрь - ноябрь): JSON-LD и FAQ-разметка после апгрейда, ещё 5 страниц процедур, RU-семантика (русскоязычная аудитория даёт 7-9% кликов уже сейчас), первые внешние ссылки из дубайских медиа.

М7 (ноябрь - декабрь): масштабирование блога до 6 статей в месяц, страницы врачей с Person-разметкой, конверсионная оптимизация денежных страниц по данным GA4.

М8 (декабрь - январь): большой аудит, сравнение с baseline 2 июня, план на следующий период.